PARNASS

Phase 2 — Module Rentabilité d'Exploitation

Document de Cadrage V1

Consolidation Spec Fonctionnelle + Ateliers 1, 2, 3 et 4

| Version | V1 — Document de cadrage initial |
| --- | --- |
| Date | 16 avril 2026 |
| Ateliers couverts | Atelier 1 (13/04) — Atelier 2 (14/04) — Atelier 3 (14/04) — Atelier 4 (15/04) |
| Participants clés | Raphaela SALAS, Yann CUISINIER, Laurent, Mathieu, Ludivine, Alexandre, Yasmine |
| Statut | En cours de validation |

# 1. Contexte et Objectifs

## 1.1 Objet du module

Le module « Performances tarifaires / Rentabilité d'exploitation » constitue la Phase 2 de la plateforme Parnass. Il fournit une lecture économique claire à différents niveaux de granularité pour faciliter le pilotage opérationnel et stratégique.

Il doit permettre à Parnass de :

- Calculer la rentabilité théorique (prévue / conception)

- Calculer la rentabilité réelle (réalisée / exploitation)

- Comparer théorique vs réel et analyser les écarts de CA, charges et marge

- Isoler la rentabilité des activités sous-traitées

- Piloter l'indexation carburant et ses impacts sur la facturation

- Intégrer les blocs de repositionnement (pieds) et mesurer les coûts non facturés

Aujourd'hui, la lecture économique est partielle, dispersée et souvent reconstruite manuellement. Ce module est le point d'entrée de la lecture économique de l'exploitation. Delta identifié : ~600 k€/an entre prévision et réel.

## 1.2 Planning des ateliers

| Atelier | Date | Thème principal | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Atelier 1 | 13/04/2026 | Cadrage — finalités, unités économiques, axes d'analyse | ✅ Réalisé |
| Atelier 2 | 14/04/2026 | Construction de la rentabilité — grille de coûts, données véhicules, salaires | ✅ Réalisé |
| Atelier 3 | 14/04/2026 | Indexation carburant — indices, pondérations, consommation réelle | ✅ Réalisé |
| Atelier 4 | 15/04/2026 | Cadrage vues, pieds / repositionnements, droits d'accès, lexique | ✅ Réalisé |

# 2. Périmètre Fonctionnel

## 2.1 Vue d'ensemble — 5 blocs fonctionnels

| # | Bloc | Description synthétique |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grille de coûts | Base de coûts de référence (théoriques) pour alimenter les calculs de rentabilité conception et théorique |
| 2 | Rentabilité théorique | Performance attendue avant exécution — CA attendu vs coûts théoriques paramétrés |
| 3 | Rentabilité réelle | Performance observée — données terrain et financières effectivement constatées |
| 4 | Analyse théorique vs réel | Comparaison prévu / réalisé pour identifier et expliquer les écarts |
| 5 | Rentabilité sous-traitance | Lecture dédiée marge achat/vente sur prestations confiées à des sous-traitants |

## 2.2 Questions métier

- Cette tournée est-elle rentable ? (théorique puis réelle)

- Quel poste de charge explique la perte ou l'écart ?

- Quelle est la performance d'un chauffeur, d'un véhicule, d'un client ou d'un contrat ?

- Quelle est la marge réalisée sur une prestation sous-traitée ?

- Quel est l'impact de l'indexation carburant sur le CA et la marge ?

- Quels sont les coûts des blocs de repositionnement non facturés ?

- Quelles sont les tournées déficitaires à renégocier ou optimiser ?

# 3. Décisions Clés des Ateliers

## 3.1 Les deux tracks fondamentaux

Décision centrale de l'Atelier 1 — Cette distinction doit être conservée dans TOUS les calculs et TOUTES les vues.

|  | Théorique (Prévision / Conception) | Réel (Réalisé / Exploitation) |
| --- | --- | --- |
| Définition | Performance attendue avant exécution | Performance observée après exécution |
| CA | Somme des prestations définies au contrat (ADV) | Somme des prestations réellement effectuées |
| Charges | Grille de coûts + hypothèses paramétrées | Paie (Silae/Factorial), carburant (AS24/Engie), péages, télématique |
| Indexation carburant | Optionnel — vue hors indexation possible | Intégrée obligatoirement |
| Affichage vues | Colonne 'Théorique' + indicateurs conception | Colonne 'Réel' + ligne d'écart + ventilation unités d'œuvre |

## 3.2 Nomenclature des blocs de planning (Atelier 4)

L'Atelier 4 a formalisé une nomenclature pour les blocs entre prestations. Ces blocs sont intégrés dans le calcul de rentabilité afin d'imputer les coûts non facturés.

| Type de bloc | Couleur | Définition | Traitement rentabilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Pied / Repositionnement | 🔵 Bleu | Trajet début/fin de tournée, retour dépôt, repositionnement inévitable | Coût imputé à la tournée — non facturé client |
| Optimisation | 🔴 Rouge | Trou exploitable entre deux prestations — slot pouvant être rempli | Coût d'inactivité signalé — levier d'optimisation |
| HPL (haut de plage) | 🟠 Orange | Prise de poste matin / fin de poste soir | Amplitude et coût RH associés |

Décision actée en Atelier 4 : créer les types de prestations 'Optimisation', 'HPL' et 'Pied/Repositionnement' avec codes couleurs. Calcul automatique du temps et kilométrage entre prestations.

## 3.3 Unités d'analyse

| Unité | Rôle principal | Complexité spécifique |
| --- | --- | --- |
| Chauffeur | Coûts RH (salaires, forfaits, amplitude) | Alternance week-end → agréger sur 15 jours pour obtenir rentabilité correcte |
| Tracteur | Coûts de détention, location, entretien, kilométrage | Diviseur jours (21 vs 26) à décider — base 22h d'utilisation possible |
| Semi-remorque | Coûts de location, assurance, entretien, taux d'utilisation | Mutualisation entre tournées → taux d'utilisation (% affectation) requis |
| Tournée | Mutualisation des ressources — mix clients / prestations | Inclure pieds/repositionnements dans le coût total |
| Trajet / Prestation | Granularité fine pour ventiler CA et charges réelles | Indexation carburant, ventilation coûts, sous-traitance |
| Client / Contrat | Règles tarifaires, indexation, facturation | Paramétrage indexation par prestation (ex. FedEx = nombreuses lignes) |

## 3.4 Indicateurs clés

| Indicateur | Unité | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| CA réalisé vs prévu | € + % | Mensuel / Hebdo |
| Marge / % rentabilité d'exploitation | € + % | Mensuel |
| Kilométrage théorique et réel | km | Quotidien |
| Taux d'utilisation véhicule (base 22h) | % | Quotidien / Hebdo |
| Amplitude et heures de service | h | Quotidien |
| Consommation carburant réelle vs théorique | L/100km + € | Mensuel (M-1) |
| Impact indexation carburant | € + % | Mensuel |
| Coûts de péage | € | Mensuel |
| Coûts de casse et d'immobilisation | € | Mensuel (5-10 M-1) |
| Delta theórique vs réel | € + % | Mensuel |
| Taux de modification S-1 (qualité planification) | % | Hebdomadaire |

# 4. Grille de Coûts (Bloc 1)

## 4.1 Rôle et principes

La grille de coûts constitue le socle de valorisation économique. Elle alimente les calculs de rentabilité théorique et conception, et les scénarios de simulation. Elle doit être maintenable, avec des dates d'application paramétrables et des révisions trimestrielles.

Hypothèse de base : 26 jours ouvrés (lundi–samedi) — ou 21 jours (lundi–vendredi). Décision à confirmer (Q1). Base d'utilisation véhicule : 22h/jour proposée.

## 4.2 Lignes de coûts identifiées

| Poste de coût | Nature | Méthode théorique | Source réelle | Fréquence MàJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loyers tracteurs | Fixe | Facture globale ÷ nombre véhicules | Facture Avia Location | Annuel + vérif. mensuelle |
| Loyers semi-remorques | Fixe | Forfait par semi (~700€ tout compris) | Facture locateur | Annuel |
| Entretien & maintenance | Semi-variable | Forfait annuel ÷ 12 mois | Factures garage / contrat | Mensuel |
| Pneumatiques | Variable (km) | Coût/km × kilométrage théorique | Factures garage | Mensuel |
| Assurances | Fixe | Prime annuelle ÷ 12 | Facture assureur | Annuel |
| Carburant tracteur | Variable | Conso (L/100km) × km × prix €/L référence | AS24 / Engie par immatriculation | Mensuel (M-1) |
| Carburant frigo | Variable | 2 L/h × heures fonctionnement | Engie CSV | Mensuel (M-1) |
| Péages | Variable | Tarif théorique par trajet (PTV) | AS24 / portail péage | Mensuel |
| Salaires & charges RH | Variable | Forfait jour (~165€/j) × jours travaillés | Factorial / Silae | Mensuel (M-1) |
| Équipements (GPS, boîtiers, ADR) | Fixe | Loyer ou abonnement mensuel / véhicule | Factures fournisseurs | Annuel |
| Casse / sinistres non assurés | Variable lissé | % du CA (ex. 1,7%) — révision trimestrielle | Données Raphaela (5-10 M-1) | Mensuel / Trimestriel |
| Immobilisation véhicules | Exceptionnel | N/A théorique | Exploitation (véhicules non utilisés) | Mensuel |
| Sous-traitance (achat) | Variable | Prix d'achat unitaire prestataire | Factures sous-traitants | Au fil des prestations |
| Repositionnements / pieds | Variable | km × coût/km + temps × coût horaire | Masternaut / Solides (km réels) | Mensuel |

⚠ Risque identifié : 600 k€ de coûts de non-utilisation de véhicules sur l'exercice passé. La grille doit permettre de tracer les véhicules immobilisés.

## 4.3 Règles d'allocation

- Prorata temporis pour coûts fixes (loyer réparti selon jours d'utilisation ou tournées effectuées)

- Taux d'utilisation remorque : extraction Masternaut ou déclaratif exploitant (immat. tractée) — phase test déclaratif

- Salaires : liaison avec amplitude et temps de service depuis Solides/Michelin + données paie Factorial

- Carburant : imputation au véhicule (jauge Masternaut) + neutralisation des pleins inter-mois

- Repositionnements (pieds) : calculer km et temps entre prestations → imputer au coût tournée, pas au client

- Week-end : traitement spécifique — agrégation sur 15 jours pour chauffeurs en alternance

- Forfaits conducteurs : grilles 9h/10h/11h/12h à définir (Mathieu/Conception)

# 5. Sources de Données et Intégrations

## 5.1 Cartographie des sources

| Source | Données fournies | Fréquence | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADV / Contrats | CA théorique, prestations, règles tarifaires, indexation | À la signature | 🔴 Critique | Existant |
| Exploitation (module) | Prestations réalisées, CA réel, affectations véhicules/chauffeurs | Quotidien | 🔴 Critique | Existant |
| AS24 | Carburant réel par immatriculation, péages | Mensuel (transactions) | 🔴 Critique | À connecter |
| Engie | Carburant réel (CSV mensuel) | Mensuel | 🔴 Critique | À connecter — format CSV à normaliser |
| Masternaut / Michelin | Kilométrage, consommation, heures conducteurs, géolocalisation | Hebdo / mensuel | 🔴 Critique | À connecter |
| Factorial / Silae | Bulletins de paie, coûts RH réels, jours travaillés | Mensuel (M-1) | 🔴 Critique | À connecter |
| Solides (Tachy) | Amplitude, temps de service, temps de conduite, repos | Continue (synchro ~7 nuits) | 🟠 Élevée | À connecter |
| PTV | Calcul de trajets, km théoriques, temps de trajet + repositionnements | À la conception | 🟠 Élevée | À évaluer |
| Factures garage / locateur | Entretien réel, casse, pneumatiques, remplacements | Mensuel | 🟠 Élevée | Manuel actuellement |
| CNR | Indices carburant historiques (jusqu'à déc. 2025) | Mensuel | 🟡 Moyenne | À intégrer (historique) |
| Dirham (Ministère) | Prix pompe mensuel TTC depuis janv. 2026 | Mensuel | 🟡 Moyenne | À intégrer |

Priorisation immédiate : Carburant (AS24/Engie) → Paie (Factorial) → Télématique (Masternaut/Michelin/Solides) → Indexation (CNR/Dirham)

## 5.2 Problèmes de données identifiés

BLOQUANT

- Absence d'outil de gestion de parc centralisé : contrats de location, ventilation coûts inter-entités, incohérences factures garage (ex. casse mêlée Avia Location / NAS Transport)

- Décorrélation conception / exploitation : planning non rétro-alimenté → CA non associable sans import manuel

ÉLEVÉ

- Format CSV Engie non normalisé (virgules sur quantités, immatriculations) → normalisation requise avant ingestion

- Données Tacho/Solides : synchronisation irrégulière (défaut : 7 nuits), téléchargements partiels fréquents

- Identification conducteur/casse : plusieurs conducteurs successifs sur un même véhicule → attribution difficile

- Risque d'aspiration de véhicules d'autres clients si pas de filtre par compte/flotte affectée

# 6. Règles de Calcul et Hypothèses

## 6.1 CA Théorique vs CA Réel

|  | CA Théorique | CA Réel |
| --- | --- | --- |
| Définition | Somme des prestations définies au contrat/ADV | Somme des prestations réellement effectuées (exploitation) |
| Source | Grille tarifaire + règles d'éclatement sur trajets | Module exploitation + application indexation carburant |
| Indexation | Optionnel — vue hors indexation disponible | Intégrée obligatoirement |
| Responsable | Commerce (Laurent) — saisie ADV | Exploitation — validation des prestations réalisées |

## 6.2 Indexation carburant

### Principes généraux

L'indexation carburant neutralise l'impact des variations de prix sur la marge : ni perdre, ni gagner.

- Formule : Variation = (Indice M - Indice Référence) / Indice Référence

- Application : variation × pondération × base CA (ou × km contractuels si pondération en consommation)

| Paramètre | Description | Valeurs / exemples |
| --- | --- | --- |
| Indice de référence | Code CNR ou source Dirham, par prestation/contrat | CNR jusqu'à déc. 2025 → Dirham depuis janv. 2026 |
| Temporalité | Mode d'application de l'indice | M (sans décalage), M-1 (majoritaire), M-2 (quelques contrats) |
| Pondération | Part du carburant dans le prix | % du forfait (ex. 20,9% longue distance) OU consommation L/100km × km contractuels |
| Type carburant | Nature de l'énergie | Gasoil professionnel (GoPro), GNR, GNV, Fioul frigorifique (2 L/h) |
| Prix référence | Prix €/L mensuel | À saisir/importer mensuellement — historique à conserver |

Impact mesuré : 385 k€ d'indexation sur 17 M€ de CA — ~90 k€ de surcoût récupérable en mars (hausse à volume constant). Risque de sur/sous-facturation si paramétrage incorrect.

### Cas particuliers clients

- FedEx : nombreux contrats/lignes avec indices différents et semaines américaines → saisie obligatoire au niveau prestation

- Auchan : formule spécifique M-1 moins TCPE — à confirmer

- Indices à 3 chiffres CNR : conversion vers prix pompe mensuel Dirham requise après janvier 2026

## 6.3 Coûts salariaux

- Méthode recommandée : forfait jour (~165€/j SPL, incluant charges + congés)

- Diviseur à fixer et documenter : 22, 23 ou 26 jours selon règle choisie (décision Q1)

- Sources : Factorial / Silae — 149 bulletins en mars, coût global ~324 751€ (76 bulletins)

- Variables rattachées : amplitude, temps de service (Solides), forfaits horaires (9h/10h/11h/12h)

- Primes, découchers, frais repas : en bas de bulletin → à intégrer au coût réel

- Remplacements : coût du remplaçant peut différer → règle de répercussion à formaliser

- Agrégation week-end : analyse sur 15 jours pour chauffeurs en alternance (semaine 1 samedi / semaine 2 dimanche)

## 6.4 Consommation carburant — Théorique vs Réel

|  | Théorique | Réel |
| --- | --- | --- |
| Tracteur | Conso standard (L/100km) × km trajet × prix €/L référence | AS24 / Engie par immatriculation + Masternaut km |
| Semi frigorifique | 2 L/h × heures de fonctionnement frigo | Engie CSV — neutraliser pleins inter-mois |
| Km vides (pieds) | Calculés depuis PTV entre prestations | Masternaut / Solides — imputer au coût tournée |
| Contrôle | Comparaison théorique vs réel par immatriculation | Alertes sur écarts importants (vols, plannings multi-mois) |

## 6.5 Kilométrage et seuils

- Hypothèse annuelle tracteur : ~150 000 km/an (jusqu'à 250-300k pour longues distances)

- Déclenchement d'actions si dépassement : facturation complémentaire ou remplacement

- Révisions majeures à surveiller (ex. à 180k km) pour éviter pics de coûts

- Km vides (prise de poste / dépôt / pieds) : ventiler dans consommation non facturée

# 7. Axes d'Analyse et Restitutions Attendues

## 7.1 Axes de lecture

| Dimension | Granularité | Niveau de restitution |
| --- | --- | --- |
| Temporelle | Jour / Semaine / 15 jours / Mois / Trimestre | Filtres sur toutes les vues |
| Tournée | Identifiant tournée + statut (brouillon/publié) | Vue rentabilité tournée |
| Prestation / Trajet | Code prestation + type (normale / pied / optimisation / HPL) | Vue détail + indexation |
| Chauffeur | Identifiant conducteur | Vue coût RH, amplitude, remplacement — agrégation 15 jours |
| Véhicule | Immatriculation tracteur + semi | Vue grille de coûts, casse, immobilisation |
| Client / Contrat | Code client, référence contrat | Vue marge client, indexation paramétrique |
| Activité | SPL, mobile, polyvalent, frigorifique | Vue par type d'activité |
| Horizon planning | S / S+1 / S+2 / S+3 / S+4 / S-1 | S+4 = 80% fiabilité. S-1 = post-contrôle qualité |

## 7.2 Vues attendues

### Vue Synthétique — Tableau de bord

- Liste des rentabilités filtrables par période, tournée, chauffeur, véhicule, type d'activité

- Indicateurs % : tournées >15% de marge, segments vert/orange/rouge

- Code couleur intégré dans l'écran de conception (planificateur voit les tournées déficitaires sans chiffres détaillés)

- Décomposition CA : effet volume / effet prix / effet indexation carburant

### Vue Détaillée — Fiche de rentabilité

- CA par contrat / client + charges éclatées + unités d'œuvre

- Colonnes théorique / réel / écart avec ventilations (carburant, RH, péages, casse...)

- Liste des prestations de la tournée incluant pieds, HPL et optimisations

- Accès drill-down vers chaque poste de coût

### Vue Analyse Théorique vs Réel

- Comparaison côte-à-côte CA / charges / marge

- Tournées les plus dérivantes en tête de liste

- Identification des postes expliquant la perte de marge

- Actions suggérées : renégociation tarifaire, optimisation tournée, réaffectation matériel

### Vue Sous-traitance

- Achat sous-traitant / CA facturé / Marge nette

- Intégration coût remorque si matériel Parnass mis à disposition du sous-traitant

- Saisie obligatoire du coût d'achat à l'affectation du sous-traitant

### Vue Indexation Carburant

- Indexation facturée vs coût carburant réel, delta et impact marge par contrat/client

- Alertes sur paramétrage manquant ou incohérent (pondération, indice)

- Rapport mensuel : décomposition CA en effet volume / effet prix / effet indexation

# 8. Gouvernance et Droits d'Accès

## 8.1 Rôles et droits proposés

Décision Atelier 4 : accès aux rentabilités réelles restreint. Superviseurs en écriture : Laurent + Samu. Modélisation droits : Yasmine + Alexandre.

| Rôle | Accès rentabilité | Accès planning | Droits d'écriture |
| --- | --- | --- | --- |
| Superviseur (Laurent, Samu) | Lecture + écriture sur paramètres | Lecture + édition conception | Oui — paramètres module |
| Conception | Lecture — indicateurs couleur uniquement | Lecture + édition planning | Non — rentabilité |
| Exploitation | Lecture — indicateurs agrégés | Lecture seule | Non |
| Commercial | Lecture — vue client/contrat | Lecture seule | Non |
| Finance (Mathieu, Zoubir, Raphaela) | Accès complet rentabilité réelle | Lecture seule | Oui — grille de coûts |
| Direction | Accès complet toutes vues | Lecture seule | Oui — paramètres généraux |
| Sous-traitants | Accès réduit (données propres) | Non | Non |

## 8.2 Lexique commun (Bible de vocabulaire)

L'Atelier 4 a mis en évidence le besoin d'un référentiel terminologique commun pour homogénéiser le langage entre équipes (conception, exploitation, commerce, finance).

- Responsable : Raphaela SALAS (finalisation lexique) + Sophie (qualité / formalisation SOP)

- Termes à définir : pied, repositionnement, optimisation, HPL, amplitude, temps de service, repos, forfait, prestation, tournée, trajet

- Support : document SOP / ISO interne à diffuser à toutes les équipes

# 9. Questions Ouvertes et Risques

## 9.1 Parking lot — Questions à trancher

| # | Question ouverte | Responsable | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Diviseur de jours ouvrés pour calcul des coûts : 21 ou 26 jours ? Base 22h/jour pour véhicules ? | Mathieu / Conception / Yann | 🔴 |
| Q2 | Agrégation chauffeur week-end : règle précise sur 15 jours et modalités de fusion tournées semaine/WE | Conception / RH | 🔴 |
| Q3 | Association automatique des remorques partagées entre tournées : mutualisation vs affectation dédiée | Exploitation / IT | 🟠 |
| Q4 | Fréquence de rafraîchissement des loyers : annuel + vérifs mensuelles vs synchronisation plus fréquente | Raphaela | 🟠 |
| Q5 | Formule exacte Auchan : M-1 moins TCPE — à confirmer | Raphaela / Commerce | 🟠 |
| Q6 | FedEx : indexation au niveau prestation (nombreuses lignes) — processus de saisie à définir | Commerce | 🟠 |
| Q7 | Équipements subventionnés (tire-palettes électriques) : loyer ou amortissement dans la grille ? | Direction financière | 🟡 |
| Q8 | Ventilation coûts Avia : facturation locateur ≠ ventilation souhaitée entre entités (NAS Transport) | Coordination Avia / Direction | 🔴 |
| Q9 | Attribution casse à un conducteur quand plusieurs se succèdent sur le même véhicule | Exploitation / RH | 🟡 |
| Q10 | Consommation réelle : imputer par immatriculation ou par conducteur (multi-carburant) ? | Raphaela / Exploitation | 🟡 |
| Q11 | Finalisation rôles et mapping droits d'accès (Yasmine / Alexandre — équivalences existant) | Yasmine / Alexandre | 🟠 |

## 9.2 Risques

RISQUE CRITIQUE

- Gouvernance et qualité des données : factures garage, ventilation inter-sociétés, absence de référentiel parc unique

- Décorrélation conception / exploitation : CA non associable sans import manuel

RISQUE ÉLEVÉ

- 600 k€ de coûts de non-utilisation véhicules non tracés dans l'outil actuel

- Données Tacho incomplètes (synchro irrégulière) → analyses partielles amplitude / temps de service

- Format CSV Engie non normalisé → traitements manuels avant intégration

RISQUE MODÉRÉ

- Saisie longue des règles d'indexation par prestation (FedEx notamment)

- Pics de coûts entretien liés au kilométrage sur certains véhicules

- Complexité de l'agrégation chauffeur sur 15 jours (alternances week-end)

# 10. Prochaines Étapes et Responsabilités

## 10.1 Actions immédiates (avant MVP)

| Action | Responsable | Échéance | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Construire la grille de coûts V1 (loyers, entretien, pneus, assurance, équipements, casse, repositionnements) | Raphaela + modélisation | Fin avril 2026 | Fichier Excel grille de coûts |
| Définir méthode calcul salarial (forfait jour) et valider le diviseur (21 / 23 / 26 j) — base 22h véhicule | Mathieu / Conception / Yann | Fin avril 2026 | Note de décision + grille initiale |
| Saisir règles indexation carburant : indices de référence et pondérations par prestation/contrat | Raphaela + équipe saisie | Mai 2026 | Référentiel indexation |
| Consolider inventaire remorques/tracteurs : usage par tournée et relevé mensuel d'utilisation | Ludivine | Mai 2026 | Relevé mensuel remorques |
| Créer types de prestations (Optimisation, HPL, Pied/Repositionnement) avec codes couleurs | Équipe produit / Conc. | Fin avril 2026 | Types de prestations actifs |
| Finaliser lexique commun (bible vocabulaire) et SOP associée | Raphaela + Sophie (qualité) | Fin avril 2026 | Document lexique / SOP |
| Modéliser et mapper les droits d'accès pour le module rentabilité | Yasmine + Alexandre | Mai 2026 | Matrice droits finalisée |
| Cartographier et prioriser les connecteurs : AS24, Engie, Masternaut, Factorial, Solides, PTV | IT / Intégration | Fin avril 2026 | Planning connecteurs |
| Mettre en place module déclaratif : exploitants saisissent plaque semi tractée | Exploitation / IT | Test fin avril 2026 | Module déclaratif + guide saisie |
| Lancer POC automatisation Solides → ETL → tableau rentabilité (1 mois test) | IT / Intégration (Well / Mathieu) | Fin avril 2026 | POC fonctionnel |
| Préparer spécifications détaillées puis test 15 jours avant développement | Équipe produit | Sous 15 jours | Specs + plan de test |

## 10.2 Responsabilités consolidées

| Acteur | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Raphaela SALAS | Animation globale, grille de coûts, règles indexation carburant, table Dirham/CNR, lexique, revue trimestrielle des taux |
| Laurent | Règles tarifaires et de location, supervision planning (accès écriture), spec fonctionnelle, coordination Avia |
| Samu | Co-superviseur écriture module rentabilité |
| Mathieu / RH / Paie | Exports paie (Factorial/Silae), grille coûts salariaux, codification analytique, accès complet rentabilité réelle |
| Commerce | Saisie CA théorique / contrats dans ADV, paramétrage indexation par prestation |
| Exploitation | Validation CA réalisé, déclaration semi-remorques tractées, traitement anomalies |
| Ludivine | Inventaire et relevé mensuel remorques/tracteurs par tournée |
| Sophie (qualité) | Formalisation SOP / lexique commun (bible vocabulaire) |
| Yasmine + Alexandre | Modélisation et mapping des droits d'accès pour le module rentabilité |
| IT / Intégration (Well / Mathieu) | Pipeline ETL (Solides, Masternaut, AS24, Engie, Factorial), règles de filtrage flotte, specs techniques |
| Zoubir | Accès complet rentabilité réelle (avec Mathieu et Raphaela) |

## 10.3 Jalons cibles

| Jalon | Contenu | Date cible |
| --- | --- | --- |
| Grille de coûts V1 | Fichier Excel exploitable — toutes les lignes de charges, sources, responsables, fréquences | Fin avril 2026 |
| Types de prestations | Optimisation / HPL / Pied créés avec codes couleurs dans l'outil | Fin avril 2026 |
| Lexique + SOP | Bible de vocabulaire validée et diffusée à toutes les équipes | Fin avril 2026 |
| Référentiel indexation | Indices + pondérations par prestation/contrat saisis, historique prix €/L | Mai 2026 |
| Référentiel parc | Inventaire véhicules, contrats, coûts par immatriculation, usage remorques | Mai 2026 |
| Matrice droits | Rôles et droits d'accès finalisés et mappés sur l'existant | Mai 2026 |
| Spécifications + tests | Specs détaillées + 15 jours de test (recette) avant développement | Sous 15 jours |
| POC rentabilité V0 | Vue rentabilité théorique sur 1 tournée type avec données réelles | Mai 2026 |
| MVP rentabilité | Blocs 1 à 4 fonctionnels — vues théorique, réelle, écart, sous-traitance | À confirmer |

# 11. Synthèse Exécutive

Théorique  =  ce qu'on pensait gagner          Réel  =  ce qu'on a réellement gagné / dépensé          Écart  =  ce qui explique la différence

Les quatre ateliers ont permis de construire un cadrage solide du module de rentabilité. Les acquis sont :

- Vision alignée : distinction théorique / réel comme colonne vertébrale de tout le module

- 5 unités d'analyse définies (chauffeur, tracteur, semi, tournée, trajet/client) avec leurs rôles respectifs

- Nomenclature des blocs de planning formalisée : pied (bleu), optimisation (rouge), HPL (orange)

- Grille de coûts structurée en 14 lignes avec sources, fréquences et responsables

- Règles d'indexation carburant formalisées (CNR/Dirham, M/M-1/M-2, pondérations % ou consommation)

- Cartographie de 11 sources de données avec priorisation des intégrations

- 5 vues de restitution définies + indicateurs quotidiens / hebdomadaires / mensuels

- Gouvernance posée : 7 rôles, accès restreints à la rentabilité réelle, droits d'écriture limités

- Delta clé à réduire : ~600 k€/an entre prévision et réel

Condition de succès : la fiabilisation de la gouvernance des données (parc, factures garage, ventilation inter-entités) reste le prérequis numéro un pour un module de rentabilité réelle fiable.

# Annexe A — Grille de Coûts Véhicules (source : Renta_Avril_2025.xlsx)

Paramètres de référence actuellement utilisés par Raphaela pour les calculs de rentabilité. Ces valeurs constituent la base V0 de la grille de coûts à formaliser dans le module.

Note : Loyer = Loyer + Assurance + Géolocalisation. Tire-palette électrique : 55,28 €/mois (si équipé).

| Type de véhicule | Énergie | Loyer mensuel (€) | TK Global (€/km) | Tx Pneus (€/km) | Tx Entretien (€/km) | Conso (L/100km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tracteur | GO (Gasoil) | 2 300 | 0,050 | 0,025 | 0,025 | 28 |
| Tracteur | GNC (Gaz) | 2 500 | 0,060 | 0,025 | 0,035 | 30,5 |
| Porteur SWAP | GO (Gasoil) | 2 500 | 0,070 | 0,035 | 0,035 | 30 |
| Porteur SWAP | GNC (Gaz) | 3 000 | 0,080 | 0,035 | 0,045 | 33 |
| Aérienne Bachée | — | 1 200 | 0,050 | 0,025 | 0,025 | — |
| Aérienne Classique | — | 1 200 | 0,050 | 0,025 | 0,025 | — |
| Aérienne Frigo | — | 1 400 | 0,050 | 0,025 | 0,025 | — |
| Aérienne Méga | — | 1 400 | 0,050 | 0,025 | 0,025 | — |
| SR Classique | — | 1 000 | 0,050 | 0,025 | 0,025 | — |
| SR Frigo | — | 1 400 | 0,050 | 0,025 | 0,025 | — |
| SR Méga & Frigo | — | 1 400 | 0,050 | 0,025 | 0,025 | — |
| SR Porte Conteneur | — | 400 | 0,070 | 0,035 | 0,035 | — |
| Remorque SWAP | — | 400 | 0,070 | 0,035 | 0,035 | — |

Lecture : TK Global = coût kilométrique global (pneus + entretien + amortissement). À titre d'exemple, un tracteur GO effectuant 2 000 km/semaine génère ~100 € de TK + ~50 € de pneus + ~50 € d'entretien = 200 €/semaine hors carburant et loyer.

# Annexe B — Indices Carburant 2026 (source : Indexation_Carburant_2026.xlsx)

Historique des indices et prix gazole utilisés pour le calcul de l'indexation carburant. Transition CNR → DIREM effective depuis janvier 2026. Forte hausse constatée en mars 2026 (+27% sur le prix pompe moyen vs janvier).

| Indicateur | Oct. 2025 | Nov. 2025 | Déc. 2025 | Jan. 2026 | Fév. 2026 | Mars 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice CNR Gazole Professionnel (base 100 = déc. 2000) | 183,84 | 192,03 | 181,52 | 187,66 | 193,34 | 248,08 |
| Indice CNR Gazole Hors TVA | 192,92 | 200,49 | 190,79 | 196,16 | 201,41 | 251,94 |
| Prix CNR Gazole CUVE — moyenne mensuelle (€/L) | 1,2965 | 1,3450 | 1,2687 | 1,3218 | 1,3547 | 1,7575 |
| Prix Gazole POMPE — moyenne mensuelle DIREM (€/L) | 1,3322 | 1,3882 | 1,3384 | 1,3620 | 1,3937 | 1,7224 |
| Prix Gazole POMPE — fin de mois DIREM (€/L) | 1,3253 | 1,4141 | 1,2749 | 1,3663 | 1,3748 | 1,7573 |
| Indice CNR GNV | 165,31 | 166,16 | 161,43 | 159,61 | 177,68 | — |
| AS24 — Carburant GO Tarif PARNASS (€/L) | 1,3925 | 1,4562 | 1,3838 | 1,3995 | 1,4348 | 1,8088 |
| ENGIE — GNC L Tarif PARNASS (€/L) | 1,2241 | 1,2156 | 1,2043 | 1,1560 | 1,2510 | 1,2264 |
| ENGIE — BIO GNC Tarif PARNASS (€/L) | 1,2246 | 1,2159 | 1,2019 | 1,1962 | 1,3068 | 1,2803 |
| ENGIE — GNL Tarif PARNASS (€/L) | 1,1788 | 1,1703 | 1,1588 | 1,1105 | 1,2053 | 1,1806 |

⚠ Rupture de série en janvier 2026 : les contrats à base CNR doivent être convertis vers les prix DIREM. Impact direct sur le calcul d'indexation — certains contrats peuvent afficher des valeurs aberrantes si non migrés.

## Extrait du tableau d'indexation clients 2026 (premiers contrats)

Exemple de paramétrage par contrat. Chaque ligne représente une combinaison Client / Contrat avec ses paramètres propres : indice de référence, base, pondération, mode de facturation et valeur de référence.

| Client | Contrat | Indice référence | Base | Pondération | Mode facturation | Jan. 2026 | Fév. 2026 | Mars 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAT | IVELI_FRIDF SR1 | CNR GO PRO M-1 | 174,88 | 25% | % Pied de facture | +0,95% | +1,83% | +2,64% |
| CHRONOPOST CHILLY | 40U62 - Conforma/MGF | PMM DIREM M-1 | 1,1654 | 28% | Sur Km (62 km) | +3,00 € | +3,41 € | +3,96 € |
| CHRONOPOST CHILLY | 40U72 - Dyson | PMM DIREM M-1 | 1,2187 | 28% | Sur Km (129 km) | +4,32 € | +5,18 € | +6,32 € |
| CHRONOPOST HNI | 23R68 | PMM DIREM M-1 | 1,6908 | 30% | Sur Km (169,5 km) | -17,92 € | -16,72 € | -15,11 € |
| CHRONOPOST RESEAU | SWAP GO | PMM DIREM M-1 | 0,8318 | 29% | Sur Km | +0,147 € | +0,154 € | +0,163 € |
| CHRONOPOST RESEAU | SPL GAZ | CNR GNV M-1/100 | 0,94 | 26% | Sur Km | +0,175 € | +0,171 € | +0,218 € |
| COLISSIMO | GEN202212891SLOT04 | CNR GO PRO M-1 | 180,42 | 13,98% | Variation TK | 3,40 € | 3,42 € | 3,43 € |
| COLISSIMO | IDFN-LTH-004-CM | CNR GNV M-1 | 182,15 | 9,83% | Variation TK | 4,09 € | 4,08 € | 4,13 € |
| CEVA LOGISTIC | CEVA GENNEVILLIERS | ? (à définir) | — | — | — | — | — | — |

Les lignes CEVA (CEVAGEN, CEVAMOI) ont leur indice de référence marqué '?' → paramétrage manquant à combler en priorité.

# Annexe C — Études de Rentabilité Avril 2025 (source : Renta_Avril_2025.xlsx)

Résultats des études de rentabilité hebdomadaires réalisées par Raphaela pour la semaine S15 d'avril 2025. Ces données illustrent concrètement les niveaux de marge actuels et les tournées à surveiller. Marge cumulée CM : +17,8% — Marge cumulée SPL : +21,6%.

## Classement des tournées par % de marge (du plus bas au plus élevé)

| Tournée | Client | Conducteur(s) | Lignes / trajets | % Marge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPL7 | STG | AMRAOUI / TURQUETIL Y. | CREPY + SCAPNOR + ADM | 🔴 -13,9% |
| SPL75 | GLS | JADE ZINE | Trappes – Coudray | 🔴 -8,1% |
| SPL44 | DHL / CHRONOPOST HNI | FOFANA M. | CAEN – 23R13 | 🔴 -7,8% |
| SPL76 | GLS | EL MOUMNI | Trappes – Coudray – Gennevilliers | 🔴 -3,7% |
| CM42 | UPS | MADANI | Lesquin | 🔴 -2,8% |
| CM24 | UPS | MOREL | Tours | 🔴 -1,3% |
| CM48 | UPS | BOUTCHIHI | Le Mans – Angers | 🔴 -0,2% |
| CM27 | CHRONOPOST | JARDANI | Amiens – Chilly | 🔴 -0,1% |
| CM4 | DACHSER CERGY / COLISSIMO | VITALI | Parisienne / IDFN-LTH-017-CM | 🟡 +3,4% |
| CM44 | DACHSER CERGY / COLISSIMO | MALLE K. / PIEL F. | NIORT / IDFN-LTH-014-CM | 🟡 +4,5% |
| CM23 | CHRONOPOST RESEAU | ANSEUR | Arras – Rouen | 🟡 +5,7% |
| SPL73 | STG | BURLACU | Scapnor Matin | 🟡 +6,5% |
| CM5 | DACHSER VILLEPARISIS / COLISSIMO | KONTE / DAJ V. / ABDAL | T962 / LA VERRIE / IDFN-LTH-004 | 🟡 +7,3% |
| SPL45 | DHL | TATAR M. | Tours | 🟡 +7,4% |
| SPL54 | DHL – CHRONOPOST | JEBALI | Troyes | 🟡 +7,6% |
| CM26 | CHRONOPOST | BENALI | ARRAS – Aulnay | 🟡 +7,9% |
| SPL22 | STG | TOUHAMI | Barbery | 🟡 +8,5% |
| CM60 | COLISSIMO | MOROAINU ION | Creil | 🟢 +9,3% |
| SPL8 | GLS | PARISOT | Coudray – Troyes | 🟢 +10,2% |
| SPL74 | VIAPOSTE – CHRONOPOST | OLIMPIO / BENDRIF | Lot 163 | 🟢 +10,3% |
| SPL53 | DHL | DIFALLAH | REIMS | 🟢 +11,1% |
| SPL13 | CEVA / VIAPOSTE | BODEA / VIVIENS | Kiabi + Lot 170 | 🟢 +11,8% |
| SPL77 | GLS | KONE | Coudray – Gennevilliers | 🟢 +15,5% |
| SPL36 | VIAPOSTE | SAGAL / LATIFA | LOT 163-170 | 🟢 +15,5% |
| SPL9 | FEDEX GB4 | WILSON | GB4 | 🟢 +16,6% |
| SPL62 | MONDIAL RELAY – UPS | CISSE M. | Oscaro – Fontenay Tressigny | 🟢 +16,7% |
| SPL47 | CHRONOPOST – FEDEX | CHLIBET | Meung s/Loire – Elancourt | 🟢 +24,1% |
| SPL27 | VIAPOSTE / UPS | AGOUA / SINGH | LOT 168/170 + Amazon | 🟢 +24,6% |
| SPL25 | DHL / CHRONOPOST | CRISAN G. | Le Mans – Orléans | 🟢 +28,6% |
| SPL59 | UPS – DGF – SCHENKER | PHILIBERT / GONCALVES | Airbus – La Ferté Bernard | 🟢 +30,3% |
| SPL26 | FEDEX / CEVA / CHRONOPOST | LEKRICHI / AZZIZ C. | 23R09 – Kiabi | 🟢 +31,1% |

## Exemple de fiche de rentabilité détaillée — CM4 (S15, Avril 2025)

Tournée CM4 — DACHSER CERGY / COLISSIMO — Conducteur : VITALI — Tracteur : FV-146-XG — Semaine S15

| Poste | Détail | Montant hebdo (€) |
| --- | --- | --- |
| CA — DACHSER Cergy : Parisienne | Lundi→Vendredi, 360,20 €/j × 5, indexation -4,44% | 1 721,04 € |
| CA — COLISSIMO IDFN-LTH-017-CM | Mardi→Samedi, 2,5021 €/unité × 460 unités | 1 150,97 € |
| CA — FEDEX GB4 (Dimanche) | Dimanche, forfait 335,00 € | 335,00 € |
| TOTAL CA |  | 3 207,00 € |
| — Loyer Tracteur (Porteur SWAP GO) | 2 500 € ÷ 26 jours × 6 jours | 577,37 € |
| — Loyer Semi (Remorque SWAP) | 400 € ÷ 26 jours × 6 jours | 92,38 € |
| — Carburant GO | 2 098 km × 37,58 L/100 × 1,3554 €/L | 1 068,64 € |
| — AD Blue | 2 098 km × 0,4309 €/km | 17,18 € |
| — Casse / Pneumatiques / Lavage | 2 098 km × 0,04 €/km | 83,92 € |
| — Salaires (CM) | Forfait semaine CM | 1 259,61 € |
| — Péages | 0 € | 0,00 € |
| TOTAL CHARGES |  | 3 099,09 € |
| MARGE D'EXPLOITATION |  | 107,91 € |
| % MARGE |  | +3,37% |

Cette fiche illustre la structure de calcul à reproduire dans le module pour toutes les tournées. Les 8 tournées déficitaires (SPL7 à CM27) représentent un levier d'amélioration prioritaire.

# Annexe D — Dashboard BI Sous-Traitance (source : BI_Sous-traitance)

Tableau de bord actuellement utilisé pour le suivi des marges sous-traitance. Il illustre le niveau de maturité BI existant et les données disponibles pour alimenter le Bloc 5 du module.

## KPIs clés — Trans Express (2026)

| Indicateur | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| CA Sous-traité total | 5,96 M€ | Split : 51,31% SPL (3,06 M€) / 48,69% CM (2,90 M€) |
| Achat mensuel moyen | ~0,43 M€/mois | Stable de janvier à août — pointe à 0,45 M€ en mars, juin, juillet |
| Marge mensuelle moyenne | ~65 K€/mois | Fourchette 56 K€ (mai) à 69 K€ (mars, juillet) |
| % Marge global (Trans Express) | 13,31% | Marge totale sur l'ensemble des contrats sous-traités |
| Meilleure marge client | +12,31% (DHLINT FR2697A) | DHL International — plusieurs contrats à +10-12% |
| Pire marge client | -4,65% (DHLINT FR9845S) | DHL International — contrat déficitaire à surveiller |

## Extrait du classement marge par client/contrat

| Client | Code Article | % Marge Moy. | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| DHLINT | FR9845S | -4,65% | 🔴 Déficitaire — à renégocier |
| CHCMZ | 40U72 | +1,41% | 🔴 Quasi nul — à surveiller |
| HEPPNSP | St Priest – Rungis | +1,96% | 🔴 Insuffisant |
| DHLGM | BRU1745 | +2,04% | 🟠 Faible |
| DHLGM | CDG1008 | +2,04% | 🟠 Faible |
| DHLINT | FR7497A | +3,70% | 🟠 En dessous du seuil cible |
| DASTQ | 537_FT_141 | +4,41% | 🟠 Vigilance |
| HEPPNRUN | St Priest – St Etienne | +4,58% | 🟠 Vigilance |
| DAWIS | 534_FT_115 | +5,30% | 🟡 Acceptable |
| MAUSE | MAD MONTATAIRE | +7,50% | 🟡 Correct |
| DHLINT | FR5998A | +11,67% | 🟢 Bon |
| DHLINT | FR2697A | +12,07% | 🟢 Bon |

Ce dashboard constitue la base de référence pour le Bloc 5 — Rentabilité sous-traitance. La logique achat/vente/marge est déjà en place. L'enjeu est de l'intégrer directement dans le module Parnass avec les mêmes axes de lecture.